## Slide 1: Schlusspräsentation
James, Stefan, Thomas, Filip, Lukas, Markus
PatientenApp

## Slide 2: Inhalt
Demo
Gelerntes
Erfahrungen
Scrum Retrospektive

## Slide 3: Demo

## Slide 4: Gelerntes: im Modul
Field Study / Interview sehr sinnvoll
Mit Scrum können Arbeiten gut priorisiert werden.
Ein gutes Design beschleunigt den Implementierungsprozess enorm, da es viele Unklarheiten im Voraus aus dem Weg räumt.
Der Kunde muss zum Beginn des Projekts stark einbezogen werden.

## Slide 5: Gelerntes: im Team
Arbeiten klar verteilen – Sonst fühlt sich niemand verantwortlich
Git Crashkurs wäre sinnvoll

## Slide 6: Gelerntes: im Kurs
Maven top, Vaadin flop
Projekt: zu viele Einschränkungen

## Slide 7: Erfahrungen

## Slide 8: Erfahrungen: Lukas 1/2

## Slide 9: Erfahrungen: Lukas 2/2

## Slide 10: Erfahrungen: James 1/5
Generic Reminder
MongoDb Adapter
Grundstruktur Applikation
Google Maps implementation

## Slide 11: Erfahrungen: James 2/5
Gps Tracking mit Google Maps
Berechnungen
  Distanz bis zum Ziel
  Optimales Zoomlevel
  Kartenmitte
Simulator für GpsLocation
Bugfixing Vaadin Google Maps Komponente

## Slide 12: Erfahrungen: James 3/5

## Slide 13: Erfahrungen: James 4/5

## Slide 14: Erfahrungen: James 5/5

## Slide 15: Erfahrungen: Markus 1/3
CalendarView
CalendarUtils

## Slide 16: Erfahrungen: Markus 2/3
Nette implementierung mit Vaadin
  Generiert HTML
  Click-Event einfügen: funktioniert

## Slide 17: Erfahrungen: Markus 3/3
Datumsvergleich Java
  Neues Calendar-Objekt erstellen
    Ära setzen
    Jahr setzen
    Monat setzen
    Tag setzen
    Schlussendlich: vergleichen
Wer denkt sich sowas aus???

## Slide 18: Erfahrungen: Thomas 1/2
LifeUp
  DailyView
  Overview
  Detail view

## Slide 19: Erfahrungen: Thomas 2/2
Gelerntes
  Im Team entwickeln
  Versionierung brauchen

## Slide 20: Erfahrungen: Stefan 1/3
StatePattern
StartPage
LifeUpProgress

## Slide 21: Erfahrungen: Stefan 2/3
GIT
  Am Anfang schwierig
  Mit Eclipse mühsam
Maven & Vaadin
  Alles neu
  Potenzial noch nicht ausschöpfbar

## Slide 22: Erfahrungen: Stefan 3/3
GSON Deserialisierung
  Probleme bei abstrakten Klassen
  Probleme bei Kreisreferenzen

## Slide 23: Erfahrungen: Filip 1/2

## Slide 24: Erfahrungen: Filip 2/2

## Slide 25: Scrum retrospektive: Gutes
Mit relativ wenig Aufwand ist etwas „in Ansätzen brauchbares“ entstanden
Trotz weniger Treffen strukturiertes vorgehen
Jeder hatte seine Aufgabe

## Slide 26: Scrum retrospektive: Schlechtes
Verantwortung wurde hin und her geschoben
Vaadin steht ab und zu im Weg

## Slide 27: Scrum retrospektive: Änderungen
MongoDb: das MongoDbObject direkt vererben und Objekte direkt speichern
Verantwortung wird pro Task festgelegt

## Slide 28: Fragen?