## Slide 1: Task 2
Software Engineering Gruppe ROT

## Slide 2: Inhalt
Agil oder Plan Driven entwickeln
Unser Entscheid
Prozess Model Übersicht
Fragen?

## Slide 3
Pro Agil
Team entwickelt lieber agil
Gesundheitsaspekt im Wandel
System laufend Weiterentwickelt
Anfornderung können sich ändern
Pro Plan Driven
Patienten / Doktoren bedingt verfügbar
Legislation Reqirements erfordern genaue Planung
Notes: - Alles softwareentwickler
Einheitskrankenkasse / spitex gekürtzt
System kann sehr gut ausgebaut werden.
Gesundheitssystem ändert sich -> anforderung ändern sich
Patienten nicht belästigen
Doktoren kaum zeit
Critical Success Factor: verschlüsselung / information bei gefährdeten patienten

## Slide 4: FaziT
Iteratives Vorgehen mit längeren Iterationen (6 Wochen)
Notes: Wie Scrum, aber Iterationen länger.

## Slide 5
Notes: Übersicht des Prozessmodels (Vorgehen Iterativ, aber Iterationen länger)
1x pro Woche Teammeeting

## Slide 6: Planung
Kunde und Team definiert Iteration Ziele Ziele für Iteration definiert
Akteure
Kunde
Team
Wichtigste Artefakte - Backlog
Notes: Änderung aus anderen Iterationen berücksichtigt.

## Slide 7: Design / Entwicklung
User Stories / Tasks definieren
1x pro Woche Meeting
Akteure
Team
Kunde
Ziele
Lauffähiges Programm
Wichtigste Artefakte - Lauffähiges Programm
- Tasks / User Stories
Notes: Evt. Rücksprache mit dem kunden
Lauffähiges Programm (sehr wichtig)

## Slide 8: Testen
User testen System, geben Feedback
1x pro Woche Meeting
Ziele
- Fehlerfindung/ User Feedback
Akteure
Team
Kunde
Users (Medical Staff, Receptionist,ect)
Wichtigste Artefakte - Feedback User
- Testbericht
Notes: Wenn alle Reqiurements abgeschlossen: projekt abgeschlossen

## Slide 9: FRagen
?