## Slide 1: Schlusspräsentation
James, Stefan, Thomas, Filip, Lukas, Markus
PatientenApp

## Slide 2: Inhalt
Demo
Gelerntes
Erfahrungen
Scrum Retrospektive

## Slide 3: Demo

## Slide 4: Gelerntes: im Modul
Field Study / Interview sehr sinnvoll
Mit Scrum können Arbeiten gut priorisiert werden.
Ein gutes Design beschleunigt den Implementierungsprozess enorm, da es viele Unklarheiten im Voraus aus dem Weg räumt.
Der Kunde muss zum Beginn des Projekts stark einbezogen werden.

## Slide 5: Gelerntes: im Team
Arbeiten klar verteilen – Sonst fühlt sich niemand verantwortlich
Git Crashkurs wäre sinnvoll

## Slide 6: Gelerntes: im Kurs
Maven top, Vaadin flop
Projekt: zu viele Einschränkungen

## Slide 7: Erfahrungen

## Slide 8: Erfahrungen: James 1/5
Generic Reminder
MongoDb Adapter
Grundstruktur Applikation
Google Maps implementation

## Slide 9: Erfahrungen: James 2/5
Gps Tracking mit Google Maps
Berechnungen
  Distanz bis zum Ziel
  Optimales Zoomlevel
  Kartenmitte
Simulator für GpsLocation
Bugfixing Vaadin Google Maps Komponente

## Slide 10: Erfahrungen: James 3/5

## Slide 11: Erfahrungen: James 4/5

## Slide 12: Erfahrungen: James 5/5

## Slide 13: Erfahrungen: Markus 1/3
CalendarView
CalendarUtils

## Slide 14: Erfahrungen: Markus 2/3
Nette implementierung mit Vaadin
  Generiert HTML
  Click-Event einfügen: funktioniert

## Slide 15: Erfahrungen: Markus 3/3
Datumsvergleich Java
  Neues Calendar-Objekt erstellen
    Ära setzen
    Jahr setzen
    Monat setzen
    Tag setzen
    Schlussendlich: vergleichen
Wer denkt sich sowas aus???

## Slide 16: Erfahrungen: Thomas 1/2
LifeUp
  DailyView
  Overview
  Detail view

## Slide 17: Erfahrungen: Thomas 2/2
Gelerntes
  Im Team entwickeln
  Versionierung brauchen

## Slide 18: Scrum retrospektive: Gutes
Mit relativ wenig Aufwand ist etwas „in Ansätzen brauchbares“ entstanden
Trotz weniger Treffen strukturiertes vorgehen
Jeder hatte seine Aufgabe

## Slide 19: Scrum retrospektive: Schlechtes
Verantwortung wurde hin und her geschoben
Vaadin steht ab und zu im Weg

## Slide 20: Scrum retrospektive: Änderungen
MongoDb: das MongoDbObject direkt vererben und Objekte direkt speichern
Verantwortung wird pro Task festgelegt

## Slide 21: Fragen?